────────────────────────────────────────

PROPUESTA DE PROYECTO

puertoctay.info

Plataforma Comercial, Turística y Editorial

Puerto Octay — Lago Llanquihue — Región de Los Lagos

────────────────────────────────────────

| Responsable | Gustavo Adolfo Sepúlveda Sánchez |
| --- | --- |
| Email | contacto@purranque.info |
| Dominio | puertoctay.info |
| Stack | PHP 8.3 + MySQL 8.0 + Apache |
| Herramientas | Claude Code + Laragon + GitHub + cPanel |
| Estado | Sprint 1 completado — Marzo 2026 |

Este documento define el proyecto puertoctay.info como plataforma autónoma e independiente. Toma como referencia los patrones, lecciones y buenas prácticas de proyectos anteriores, adaptándolos a las necesidades específicas de Puerto Octay.

# 1. Resumen del Proyecto

puertoctay.info es una plataforma web para la comuna de Puerto Octay que integra tres funciones en un solo sitio: directorio comercial, guía turística y portal de noticias. Su propósito es conectar turistas, residentes y emprendedores con la oferta comercial, gastronómica, turística y cultural de la comuna.

El proyecto se construye sobre buenas prácticas probadas en producción: un patrón MVC propio en PHP puro, despliegue via Git, SEO técnico con Schema.org, mapas interactivos con Leaflet, y un modelo de monetización basado en evidencia de tráfico real antes de cobrar.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre público | Puerto Octay — Turismo y Comercio del Lago Llanquihue |
| Dominio | puertoctay.info |
| Tipo | Directorio comercial + Guía turística + Portal de noticias |
| Público objetivo | Turistas, residentes, emprendedores de Puerto Octay |
| Lanzamiento estimado | Mayo – Junio 2026 |

# 2. Ideas Tomadas como Referencia

El diseño de puertoctay.info se nutre de patrones y lecciones aprendidas en proyectos anteriores. A continuación se detallan las ideas adoptadas, mejoradas y descartadas.

## 2.1 Patrones Adoptados

| Patrón | Qué es | Cómo se aplica en puertoctay.info |
| --- | --- | --- |
| MVC propio en PHP | Router que intercepta URLs via .htaccess y despacha a controladores | Se adopta tal cual. 168+ rutas probadas en producción confirman su estabilidad. |
| Deploy via Git | Push a GitHub → pull en cPanel → sitio actualizado | Mismo flujo. Pipeline ya operativo para puertoctay.info. |
| Leaflet + OpenStreetMap | Mapa interactivo gratuito sin cuotas de API | Se implementa con API JSON para alimentar marcadores. |
| PWA con Service Worker | Sitio instalable en móvil con cache offline | Clave para zonas rurales del lago sin señal. |
| SEO con Schema.org | Datos estructurados por tipo de página | Se aplica para LocalBusiness, TouristAttraction, NewsArticle, Event. |
| Modelo freemium | Ficha gratuita + planes pagados con beneficios | 4 planes: Básico (gratis), Destacado, Premium, Sponsor. |
| Login de propietario | Dueño del negocio edita su propia ficha | Portal /mi-negocio con estadísticas y reseñas. |
| Páginas legales completas | Términos, privacidad, cookies, ARCO | Se adaptan al contexto de Puerto Octay. |
| SPF + DKIM + DMARC | Email que llega a bandeja de entrada | Configurar para contacto@puertoctay.info. |
| GA4 + GTM + Search Console | Métricas y SEO técnico | Nueva propiedad para puertoctay.info. |

## 2.2 Problemas Detectados que se Resuelven

| Problema encontrado | Impacto | Solución en puertoctay.info |
| --- | --- | --- |
| Sin CSRF tokens en formularios | CRÍTICO — vulnerabilidad de seguridad | CSRF obligatorio en todo POST desde el día 1 |
| Sin sanitización server-side | CRÍTICO — riesgo XSS/SQLi | htmlspecialchars() + strip_tags() centralizado |
| Sin rate limiting | ALTO — abuso de formularios | Contador por IP en MySQL con TTL |
| TinyMCE trial expirado | MEDIO — sin editor de texto | Editor.js (MIT, gratuito, extensible) |
| Imágenes sin WebP | MEDIO — Core Web Vitals | Pipeline de upload con resize + WebP automático |
| Reseñas diseñadas pero no implementadas | MEDIO — sin social proof | Implementadas con moderación desde el inicio |
| Schema.org con errores | MEDIO — SEO degradado | Generación automática por tipo de página sin errores |
| Sin cache de páginas | MEDIO — rendimiento | Cache PHP por slug con invalidación |
| Archivos de diagnóstico en producción | ALTO — datos sensibles expuestos | Regla absoluta: ningún .php de test en producción |

## 2.3 Ideas Nuevas para Puerto Octay

| Idea | Descripción |
| --- | --- |
| Portal de noticias editorial | Motor de contenido SEO: turismo, gastronomía, patrimonio, eventos, emprendimiento |
| Tipo unificado de negocio | Una sola tabla con ENUM (comercio, atractivo, servicio, gastronomía) en vez de tablas separadas |
| Countdown de eventos | Calendario con cuenta regresiva dinámica para eventos como Semana de Puerto Octay |
| Vinculación noticias-negocios | Un artículo puede enlazar fichas del directorio, generando tráfico cruzado |
| Sistema de verificación | Sello “Verificado” como garantía editorial de calidad |

# 3. Arquitectura

Estructura simple y directa. PHP puro con MVC propio. Sin framework, sin dependencias innecesarias. Todo el código vive en un solo repositorio.

## 3.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | PHP 8.3 (sin framework) | Simplicidad, control total |
| Base de datos | MySQL 8.0 | Robusto, compatible con cPanel |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JS vanilla | Cero dependencias, máximo rendimiento |
| Mapas | Leaflet.js + OpenStreetMap | Gratuito, sin cuotas API |
| Editor rich text | Editor.js (MIT) | Open source, limpio, extensible |
| PWA | Manifest + Service Worker | Cache offline para zonas rurales |
| Servidor local | Laragon (Windows) | Apache + MySQL + PHP integrado |
| Producción | Apache en cPanel/HostGator | Hosting contratado |
| CDN | Cloudflare | DDoS + cache + SSL |
| Versiones | GitHub + cPanel Git Version Control | Deploy probado en producción |
| Imágenes | Upload PHP + resize + WebP | Conversión automática |

## 3.2 Estructura del Proyecto

C:\Proyectos\puertoctay.info\ ├── config.php # Credenciales BD (NO se sube a Git) ├── bootstrap.php # Carga config, sesión, autoload, PDO ├── router.php # Router MVC con rutas y middleware ├── models/ # Modelos PHP con PDO │ ├── Model.php # Clase base: prepared statements + validación │ ├── Negocio.php # Comercios, atractivos, servicios, gastronomía │ ├── Noticia.php │ ├── Evento.php │ ├── Categoria.php │ ├── Resena.php │ ├── Usuario.php │ ├── Propietario.php │ └── Plan.php ├── controllers/ # Controladores │ ├── HomeController.php │ ├── NegocioController.php │ ├── NoticiaController.php │ ├── EventoController.php │ ├── MapaController.php │ ├── BuscarController.php │ ├── ContactoController.php │ └── admin/ # Controladores del panel admin ├── middleware/ # Seguridad │ ├── CsrfMiddleware.php │ ├── Sanitizer.php │ ├── RateLimiter.php │ ├── AuthMiddleware.php │ └── AuditLog.php ├── helpers/ # Utilidades │ ├── SeoHelper.php │ ├── ImageHelper.php │ ├── DateHelper.php │ └── SlugHelper.php ├── views/ # Plantillas PHP │ ├── layouts/ # main.php, admin.php │ ├── partials/ # header, footer, nav, sidebar │ ├── public/ # Vistas públicas │ ├── admin/ # Vistas del panel │ └── errors/ # 404, 500, 403 ├── public/ # DocumentRoot (se copia a public_html) │ ├── index.php # Punto de entrada │ ├── .htaccess # Rewrite + headers seguridad │ ├── assets/ # CSS, JS, imágenes, fonts │ ├── uploads/ # Fotos de negocios/noticias/eventos │ ├── robots.txt │ └── manifest.json # PWA ├── storage/ # Cache, logs, sesiones ├── legal/ # Términos, privacidad, cookies, ARCO ├── .gitignore ├── .cpanel.yml # Deploy: copia public/* a public_html/ ├── CLAUDE.md # Instrucciones para Claude Code └── README.md

## 3.3 Infraestructura Actual

| Componente | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dominio | puertoctay.info | Activo |
| Hosting | cPanel/HostGator, usuario: puertoctay | Activo |
| HTTPS | Cloudflare Full SSL | Activo |
| Repositorio | github.com/gsepulv/puertoctay.info | Activo |
| Repo en servidor | /home/puertoctay/puertoctay_repo | Clonado |
| Document Root | /home/puertoctay/public_html | Activo |
| Deploy | .cpanel.yml → public/* a public_html/ | Operativo |
| Base de datos | puertoctay_puertoctay (MySQL 8.0) | 11 tablas creadas |
| Usuario BD | puertoctay_gticore | Creado |
| Landing page | https://puertoctay.info | En línea |

## 3.4 Pipeline de Deploy

1. Claude Code edita archivos en C:\Proyectos\puertoctay.info 2. git add . && git commit -m "S2: descripcion" && git push origin main 3. cPanel → Git Version Control → Update from Remote → Deploy HEAD Commit 4. .cpanel.yml copia public/* a /home/puertoctay/public_html/ 5. Verificar en https://puertoctay.info

# 4. Seguridad

La seguridad no es una tarea futura. Es un requisito desde el primer commit. Esta es la lección más importante tomada de los proyectos de referencia.

| Medida | Implementación | Estado |
| --- | --- | --- |
| CSRF Tokens | Token único por sesión en todos los POST | Sprint 2 — obligatorio |
| Sanitización inputs | htmlspecialchars() + strip_tags() centralizado | Sprint 2 — obligatorio |
| Rate limiting | Contador por IP en MySQL con TTL | Sprint 2 — obligatorio |
| Prepared statements | PDO con bindParam en todos los queries | Sprint 2 — obligatorio |
| Validación uploads | MIME real (finfo), extensión, tamaño max | Sprint 3 — obligatorio |
| session_regenerate_id | Tras cada login exitoso | Sprint 2 — obligatorio |
| Audit log | Registro de acciones críticas | Sprint 2 — obligatorio |
| HTTPS forzado | Cloudflare Full SSL + .htaccess | Ya activo |
| Headers seguridad | X-Frame-Options, CSP, X-Content-Type | Sprint 2 |
| config.php fuera de public | Credenciales no accesibles desde navegador | Ya configurado |
| config.php en .gitignore | Credenciales no se suben a GitHub | Ya configurado |
| Sin archivos diagnóstico | Ningún .php de test en producción | Regla absoluta |

# 5. Base de Datos

11 tablas en MySQL 8.0, charset utf8mb4_unicode_ci, motor InnoDB. Toda interacción usa PDO con prepared statements. La base de datos ya está creada en producción.

| Tabla | Registros | Descripción |
| --- | --- | --- |
| categorias | 20 | 12 de directorio + 8 editoriales |
| planes | 4 | Básico ($0), Destacado ($9.990), Premium ($19.990), Sponsor ($35.000) |
| negocios | 0 | Entidad unificada: comercio/atractivo/servicio/gastronomía |
| noticias | 0 | Artículos con estados: borrador, revisión, publicado, archivado |
| eventos | 0 | Calendario con countdown dinámico |
| resenas | 0 | Moderación: pendiente, aprobada, rechazada |
| usuarios | 1 | Admin (RBAC: admin/editor/moderador) |
| propietarios | 0 | Dueños de negocio con portal /mi-negocio |
| rate_limits | 0 | Control de peticiones por IP |
| audit_log | 0 | Registro de acciones críticas |
| page_cache | 0 | Cache de páginas con expiración |

# 6. Categorías

## 6.1 Directorio (12)

| # | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gastronomía | Restaurantes, cocinas, productos locales, kuchen alemán |
| 2 | Alojamiento | Hoteles, cabañas, hospedaje rural, camping a orillas del lago |
| 3 | Turismo Aventura | Kayak, trekking, cabalgatas, navegación en el Llanquihue |
| 4 | Artesanías | Artesanía local, ferias, talleres, productos típicos |
| 5 | Transporte | Buses, taxis, transfer, arriendo de vehículos |
| 6 | Servicios | Farmacias, cajeros, emergencias, turismo de negocios |
| 7 | Comercio Local | Tiendas, almacenes, minimarket, ferreterías |
| 8 | Belleza y Bienestar | Peluquerías, spa, estética |
| 9 | Patrimonio | Arquitectura alemana, museos, colonización, sitios históricos |
| 10 | Naturaleza | Bosque nativo, lago, senderos, miradores, volcán Osorno |
| 11 | Deportes y Recreación | Náutica, pesca, ciclismo, trekking |
| 12 | Educación y Cultura | Bibliotecas, centros culturales, talleres |

## 6.2 Editoriales (8)

| Categoría | Enfoque |
| --- | --- |
| Turismo | Novedades de actividad turística |
| Comercio | Emprendimientos, aperturas, ofertas |
| Gastronomía | Restaurantes, recetas, productos locales |
| Patrimonio | Historia, arquitectura alemana |
| Medioambiente | Lago, bosque, fauna, astroturismo |
| Eventos | Cobertura pre y post eventos |
| Comunidad | Información para residentes |
| Emprendimiento | Historias de emprendedores |

# 7. Sistema de Rutas

## 7.1 Públicas

| Ruta | Descripción |
| --- | --- |
| / | Portada: hero, categorías, destacados, noticias |
| /categorias | Grid de las 12 categorías |
| /categoria/{slug} | Negocios filtrados por categoría |
| /directorio | Listado general de negocios |
| /negocio/{slug} | Ficha detalle con mapa, fotos, reseñas, WhatsApp |
| /turismo | Listado de atractivos turísticos |
| /noticias | Portal editorial con sidebar |
| /noticias/{slug} | Noticia con Schema NewsArticle |
| /eventos | Calendario con countdown |
| /evento/{slug} | Ficha de evento |
| /mapa | Mapa interactivo Leaflet con todos los negocios |
| /buscar | Buscador con filtros |
| /planes | Planes de suscripción |
| /contacto | Formulario con rate limiting |

## 7.2 Propietario de Negocio

| Ruta | Descripción |
| --- | --- |
| /registrar-negocio | Formulario de registro (2 pasos: cuenta + datos) |
| /mi-negocio | Dashboard del propietario |
| /mi-negocio/editar | Editar ficha: fotos, descripción, contacto |
| /mi-negocio/estadisticas | Visitas, clicks WhatsApp, impresiones en mapa |
| /mi-negocio/resenas | Ver y responder reseñas |
| /mi-negocio/plan | Plan actual y opciones de upgrade |

## 7.3 API JSON

| Endpoint | Respuesta |
| --- | --- |
| /api/negocios.json | Negocios con lat/lng para marcadores Leaflet |
| /api/buscar?q={query} | Resultados de búsqueda |
| /api/resenas | POST: guardar reseña con rate limiting |
| /sitemap.xml | Sitemap dinámico |

# 8. Estrategia SEO

| Tipo de página | Schema.org | Meta title |
| --- | --- | --- |
| Ficha negocio | LocalBusiness | {nombre} en Puerto Octay |
| Atractivo | TouristAttraction | {nombre} ¦ Puerto Octay Turismo |
| Noticia | NewsArticle | {título} ¦ PuertoOctay.info |
| Evento | Event | {nombre} ¦ Puerto Octay |
| Categoría | CollectionPage | {categoría} en Puerto Octay |
| Portada | WebSite | Puerto Octay ¦ Turismo y Comercio |

## 8.1 Keywords Objetivo

| Keyword | Intención | Volumen |
| --- | --- | --- |
| turismo Puerto Octay | Informacional | Bajo-Medio |
| qué hacer en Puerto Octay | Informacional | Bajo-Medio |
| restaurantes Puerto Octay | Transaccional | Bajo |
| cabañas Puerto Octay lago Llanquihue | Transaccional | Medio |
| cómo llegar a Puerto Octay | Navegacional | Bajo-Medio |
| kayak lago Llanquihue | Informacional | Medio |
| kuchen alemán Puerto Octay | Informacional | Bajo (alto interés) |
| volcán Osorno desde Puerto Octay | Informacional | Bajo-Medio |

# 9. Modelo Comercial

Estrategia: primero demostrar valor con tráfico real, luego cobrar. Sin evidencia de visitas, el comerciante local no pagará. Esta es la lección más importante de los proyectos de referencia.

## 9.1 Planes

| Característica | Básico ($0) | Destacado ($9.990) | Premium ($19.990) | Sponsor ($35.000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp + Mapa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galería fotos | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Posición prioritaria | — | ✓ | ✓ | Máxima |
| Badge verificado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noticia mensual | — | — | ✓ | ✓ |
| Banner portada | — | — | — | ✓ |
| Cupos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 5 |

## 9.2 Fases de Activación

| Fase | Período | Acción | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Carga | Mes 1-2 | Publicar 20+ fichas verificadas + 10 noticias | Contenido real |
| 2 - Tráfico | Mes 2-4 | SEO + redes sociales + Google My Business | 500+ visitas/mes |
| 3 - Métricas | Mes 4-5 | Activar Analytics + contador por ficha | Evidencia de valor |
| 4 - Reporte | Mes 5-6 | Informe personalizado a cada negocio | Conversión |
| 5 - Monetizar | Mes 6+ | Ofrecer planes con datos reales de visitas | 10+ clientes de pago |

# 10. Portal de Noticias

El portal de noticias es el motor de tráfico orgánico. Genera contenido SEO que posiciona a Puerto Octay en buscadores y ofrece visibilidad adicional a los negocios registrados.

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Noticia destacada | Artículo principal con imagen grande en portada |
| Grilla de noticias | 6 tarjetas con imagen, tiempo de lectura, extracto |
| Filtros por categoría | Pills: Turismo, Comercio, Gastronomía, Patrimonio, etc. |
| Sidebar: Últimas | 5 noticias recientes con miniatura |
| Sidebar: Tendencias | Ranking de artículos más leídos |
| Tiempo de lectura | Cálculo automático: palabras / 200 |
| Schema NewsArticle | Datos estructurados para Google News |
| Open Graph | Meta tags para compartir en redes sociales |
| Vinculación a negocios | Las noticias enlazan fichas del directorio |

# 11. Panel de Administración

| # | Módulo | Función |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard | Estadísticas, alertas, KPIs |
| 2 | Negocios | CRUD: crear, editar, eliminar, verificar |
| 3 | Noticias | Redactar, programar, publicar con Editor.js |
| 4 | Categorías | Directorio y editoriales |
| 5 | Eventos | Calendario con countdown |
| 6 | Reseñas | Moderación: aprobar, rechazar, responder |
| 7 | Galería | Upload con resize + WebP |
| 8 | Mapa | Gestión visual de coordenadas GPS |
| 9 | Usuarios | Admin, editor, moderador (RBAC) |
| 10 | Propietarios | Cuentas /mi-negocio |
| 11 | Planes | Asignación por negocio |
| 12 | Reportes | Visitas, clics WhatsApp |
| 13 | Configuración | SEO, redes sociales |
| 14 | Legal | Términos, privacidad, ARCO |
| 15 | Audit Log | Acciones críticas con IP |

# 12. Sprints de Implementación

El Sprint 2 (seguridad) es bloqueante. No se avanza a S3 sin completar CSRF, sanitización y rate limiting.

| Sprint | Duración | Tareas principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1 semana | Landing page + estructura + dominio + pipeline Git | Sitio online ✓ |
| S2 | 2 semanas | Router MVC + bootstrap + middleware seguridad + modelo base | Núcleo funcional |
| S3 | 2 semanas | CRUD negocios + fichas + mapa Leaflet + galería WebP + admin | Directorio funcional |
| S4 | 1 semana | Login + registro /mi-negocio + panel propietario | Portal propietarios |
| S5 | 2 semanas | Noticias con Editor.js + portal editorial + Schema + GA4 | Portal de noticias |
| S6 | 1 semana | Eventos con countdown + reseñas con moderación + cache | Plataforma completa |
| S7 | 1 semana | sitemap.xml, robots.txt, Schema.org, Core Web Vitals, PWA | Listo para lanzar |
| S8 | Continuo | 20+ fichas, 10 noticias, eventos, outreach a comercios | Lanzamiento público |

# 13. Riesgos

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sin contenido al lanzar | CRÍTICO | 20+ fichas y 10 noticias ANTES del lanzamiento |
| Seguridad omitida por urgencia | CRÍTICO | S2 es bloqueante. No se salta. |
| Sin tráfico orgánico inicial | ALTO | SEO + Google My Business + redes + prensa local |
| Negocios no perciben valor | ALTO | Primero métricas reales, luego cobrar |
| Competencia Google My Business | MEDIO | Contenido editorial que Google no genera |
| Tiempo de curaduría | MEDIO | Claude Code + Claude.ai como asistentes de contenido |

# 14. Lecciones Aplicadas de Proyectos de Referencia

Estas lecciones fueron extraídas de proyectos anteriores en producción y se aplican como principios en puertoctay.info:

- Cloudflare NO reemplaza la seguridad PHP. CSRF, sanitización y rate limiting son responsabilidad del código.

- Imágenes generadas con IA > SVG programático. Para portadas y thumbnails: Ideogram, DALL-E 3 o Midjourney.

- Ediciones quirúrgicas > scripts masivos. Un reemplazo mal escrito puede romper variables PHP.

- Ningún archivo de diagnóstico en producción. Jamás. Son vectores de ataque.

- El router MVC bloquea scripts directos. Ningún .php se ejecuta desde URL sin pasar por el router.

- Tono comunitario > tono publicitario. "Construyamos juntos" funciona mejor que cualquier pitch comercial.

- Solución directa > diagnóstico elaborado. Cuando el problema es claro, resolverlo de inmediato.

- Evidencia antes de cobrar. Sin tráfico real, sin métricas, sin conversión.

- Verificado es el sello de confianza. Sin verificación editorial, el directorio es un listado muerto.

────────────────────────────────────────

puertoctay.info • Puerto Octay, Lago Llanquihue • Marzo 2026